《苏州市重大建设项目稽察暂行办法》

后评估报告

瑞和安惠项目管理集团有限公司

二○一七年十二月

目  录

第一章  评估概述………………………………………………………1-1

第一节  评估目的………………………………………………………1-1

第二节  评估对象及方法………………………………………………1-1

第三节  评估情况综述…………………………………………………1-1

第二章  基本情况………………………………………………………2-1

第一节  设立的背景及目的……………………………………………2-1

第二节  实施范围和内容………………………………………………2-1

第三节  稽察项目数量及分布…………………………………………2-2

第三章  执行效果分析……………………………………………………3-1

第一节  分析方法………………………………………………………3-1

第二节  执行情况……………………………………………………3-4

第三节  效益分析………………………………………………………3-9

第四章  国内外重大项目稽察模式比较分析……………………………4-1

第一节  我国项目稽察工作及其特点…………………………………4-1

第二节  发达国家对重大项目监管的特色……………………………4-2

第三节  经验总结及借鉴………………………………………………4-7

第五章  存在问题……………………………………………………………5-1

第一节  稽察程序有待优化……………………………………………5-1

第二节  若干条款仍需细化……………………………………………5-2

第三节  监管内容存在重复……………………………………………5-3

第六章  对策建议……………………………………………………………6-1

第一节  完善相关制度，优化稽察程序………………………………6-1

第二节  转变稽察理念，重视问题整改………………………………6-2

第三节  推广在线监管平台，创新稽察方式…………………………6-3

第四节  扩大信息公开范围，推广成功经验…………………………6-3

第七章  结论…………………………………………………………………7-1

# 第一章  评估概述

## 第一节  评估目的

报告评估的目的是评价《苏州市重大建设项目稽察暂行办法》(以下简称《暂行办法》)颁布实施以来，在重大项目稽察管理过程中取得的成效、存在的问题，并提出有针对性的建议。

## 第二节  评估对象及方法

报告评估对象为《暂行办法》，评估方法包括问卷调查、实地走访、召开座谈会及应用统计分析法等。调研阶段采用问卷调查与实地调研相结合的方式，调研对象包括苏州市、吴江区、相城区、昆山市、张家港市发改部门及苏州市教育局、苏州市公安局、苏州市水务局、苏州市卫计委等政府部门，苏州市保障性住房建设有限公司、苏州市轨道交通集团有限公司、苏州城投项目投资管理有限公司等项目建设单位。报告拟采用实地调研及统计分析的方法对《暂行办法》实施前后苏州市重大建设项目稽察成效等进行评估。

## 第三节  评估情况综述

报告结合调研结果及统计分析结果采用三个层次对《暂行办法》的执行效果进行分析，评估结果显示：《暂行办法》目前的执行效果基本达到目标设立要求，在《暂行办法》执行过程中，各部门基本能够依照规定履行各自职责，项目前期工作进度仍是影响项目进度的主要因素。《暂行办法》实施后，规范了项目管理程序，保证了稽察项目的顺利进行。《暂行办法》稽察范围涵盖了重大建设项目全过程管理，人员安排及稽察工作流程设计基本合理，方法全面，能够保障稽察工作的顺利进行；《暂行办法》采用内外结合的监督机制来保障稽察工作的有序开展，并在一定范围内发布稽察信息，一定程度上保障了公众知情权。《暂行办法》的实施有利于规范项目管理及资金使用，保障项目有序推进；有利于规范重大建设项目稽察流程，加强定期跟踪服务；有利于保障城市基础设施建设质量，提高居民生活水平。

# 第二章  基本情况

## 第一节  设立的背景及目的

中央政府一直高度重视行政机关法制建设，出台了一系列行政管理的政策文件，其中，重点强调的是转变政府职能、推进简政放权和加强事中事后监管。2000年国务院办公厅印发《国家重大建设项目稽察办法》；2004年，《国务院关于投资体制改革的决定》中明确提出“加强和改进投资的监督管理，建立和完善政府投资监管体系，完善重大项目稽察制度”；2011年江苏省发改委印发《江苏省重大建设项目稽察办法》；2014年，苏州市政府印发《关于进一步深化投资体制改革的实施意见的通知》，明确提出由市发改委研究制定本市重大项目稽察办法；《国务院办公厅关于创新投资管理方式建立协同监管机制的若干意见》(国办发〔2015〕12号)、《江苏省政府办公厅关于创新投资管理方式建立协同监管机制的实施意见》(苏政办发[2016]4号)都对建立投资项目协同监管机制，加强投资项目事中事后监管提出了相关要求。

为了加强对重大建设项目监督管理，规范重大建设项目稽察行为，提高投资效益，促进项目顺利实施，根据《江苏省政府办公厅关于创新投资管理方式建立协同监管机制的实施意见》《苏州市政府投资项目管理暂行办法》等规定，结合苏州实际，2016年6月，苏州市人民政府印发了《苏州市重大建设项目稽察暂行办法》。

## 第二节  实施范围和内容

一、项目界定

《暂行办法》中重大建设项目，是指财政性资金用于社会公共利益、公众安全的重大基础设施和公用事业的项目，各级人民政府确定的其他使用财政性资金的建设项目。

二、管理范围

《暂行办法》适用于苏州市行政区域内的重大建设项目稽察活动。对重大建设项目进行全过程的稽察，包括：(一)项目审批程序、招标投标、建设内容(标准、规模)、工程进度、工程质量、竣工验收等情况；(二)项目建设资金使用、概算控制、投资效益情况；(三)被稽察单位和项目勘察、设计、施工、监理、代建等机构在项目建设过程中的履约情况；(四)依法或者根据有关文件需要稽察的其他事项。

三、计划管理

发展改革部门根据本级政府和上级发展改革部门的稽察要求，编制年度重大建设项目稽察计划，并报本级人民政府备案。

四、稽察管理

稽察方式包括汇报会、查阅财务资料、情况核实、现场查验、现场资料收集、在线监测等。稽察人员对问题项目进行核实并编制稽察报告。

五、处罚措施

对被稽察单位未按整改要求整改的，或者拒不整改的，给予通报批评、调整项目计划、区域限批等措施予以警示和惩戒，或者建议财政部门收回、暂停安排政府投资资金。

## 第三节  稽察项目数量及分布

一、项目统计范围

本报告中稽察项目统计时间范围为2016年-2017年(截至11月)，涵盖了苏州市重大建设项目及中央预算内投资项目共69个，项目涉及教育、机关事业单位、交通、水利、生态建设及景观提升、卫生、社会保障、文化旅游、公共配套、工业项目等类别。

二、项目样本数量

本次评估共取得69个项目数据，涉及总投资1607237万元。其中2016年稽察中央预算内项目26个，总投资342203.0万元；2017年(截至11月)稽察苏州市及中央预算内项目43个，总投资1265033.5万元。

三、项目分布

根据苏州市发改委稽察处提供的稽察项目资料，稽察项目类别主要包括教育、机关事业单位、交通、水利、生态建设及景观提升、卫生、社会保障、文化旅游、公共配套、工业等项目。本报告中2016年、2017年(截至11月)稽察项目类别及数量见下表。

2016年稽察项目类别及数量

表2-3-1

| 序号 | 项目类别 | 项目数量(个) | 所占比例(%) | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会保障 | 12 | 46.2 | 230637.0 |
| 2 | 工业项目 | 6 | 23.1 | 57374.0 |
| 3 | 公用配套 | 3 | 11.6 | 42467.0 |
| 4 | 文化 | 1 | 3.8 | 650.0 |
| 5 | 水利 | 1 | 3.8 | 3751.0 |
| 6 | 卫生 | 1 | 3.8 | 789.0 |
| 7 | 物流 | 2 | 7.7 | 6535.0 |
| 合计 | 26 | 100.0 | 342203.0 |

图2-3-1  2016年稽察项目领域构成图(按项目数量)

2016年，苏州市共稽察项目26个，总投资342203.0万元，包含社会保障、工业项目、公用配套、文化、水利、卫生及物流等7大类，其中，社会保障、工业、公共配套领域稽察项目数量较多，占比均在10%以上。

2016年，共发现问题项目9个，其中，8个项目的问题为项目进度滞后，1个项目为部分工程管理程序不规范。进展滞后项目中因前期审批、方案调整等原因导致进展滞后的有5个，因施工环境变更导致进展滞后的有3个，项目前期工作及施工环境变更是项目进展缓慢的重要影响因素。

对于以上问题，稽察部门提出了整改措施，目前，上述问题已基本解决。

2017年(截至11月)稽察项目类别及数量

表2-3-2

| 序号 | 项目类别 | 项目数量(个) | 所占比例(%) | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育 | 2 | 4.7 | 27727.8 |
| 2 | 机关事业技术用房 | 3 | 6.9 | 22438.0 |
| 3 | 交通 | 7 | 16.3 | 650354.1 |
| 4 | 水利 | 5 | 11.6 | 45798.7 |
| 5 | 生态建设及景观提升 | 5 | 11.6 | 18434.5 |
| 6 | 卫生 | 2 | 4.7 | 9534.0 |
| 7 | 社会保障 | 11 | 25.6 | 222315.0 |
| 8 | 文化旅游 | 2 | 4.7 | 16459.0 |
| 9 | 公共配套 | 5 | 11.6 | 225972.4 |
| 10 | 物流 | 1 | 2.3 | 26000.0 |
| 合计 | 43 | 100.0 | 1265033.5 |

图2-3-2  2017年(截至11月)稽察项目领域构成图(按项目数量)

2017年(截至11月)苏州市重大投资项目稽察计划涉及稽察项目43个，总体投资1265033.5万元，项目类别较2016年增加交通、机关事业技术用房、生态建设及景观提升等3大类。其中，社会保障、交通、水利、生态景观及公共配套领域稽察项目占主要地位，占比均在10%以上。

从图2-3-1、图2-3-2可以看出，2016年、2017年(截至11月)稽察重点主要集中在社会保障类别，其次为公用配套。

# 第三章  执行效果分析

## 第一节  分析方法

本文将采用三个层次对《暂行办法》的执行情况进行分析。首先，考察《暂行办法》是否达到设计的目标；其次，评估《暂行办法》执行的制度设计是否推进了目标的实现；最后，从价值层面评价《暂行办法》目标本身是否恰当、是否提升了社会认可度。

一、执行结果分析

(一)执行结果评估的目标设定

后评估第一层次对《暂行办法》实施效果和执行程度进行评估，描述由于《暂行办法》的执行而带来的预期中或是预期外的社会变化，是从实证层面对《暂行办法》实施的情况进行价值中立的事实性描述与评估。任何一项政策后评估首先必须进行客观准确的政策实施效果评估，它是一切后续评估的基础。

(二)执行结果评估的内容确立

执行结果评估旨在考察《暂行办法》规定的事项是否得到了有效的执行，因此评估内容包括执行效果评估、执行状况评估和执行效率评估三方面。

首先，从执行效果评估入手，考察《暂行办法》在实施一段时间后，《暂行办法》提出的目标是否实现，即实际产生的效果与目标之间是否存在差距(如果存在差距，体现在哪些方面)；其次，执行状况评估通过考察《暂行办法》的执行程度，判断执行效果上的差距是否是因执行力度不够造成。从执行过程中评估《暂行办法》所涉及的各类主体是否完全履行了《暂行办法》规定的事项。例如，在执行过程中是否存在监管缺失，各主体是否充分履行了执行过程中的职责，是否存在责任缺失等。最后，结合效果评估和执行状况评估，可以进行《暂行办法》实施的效率评估。效率评估既可以考察《暂行办法》实施后社会总成本与总收益的差值，也可以对《暂行办法》中规定的各种条款的实施绩效进行评估。前者考察《暂行办法》的实施是否实现了社会资源的有效配置，后者考察《暂行办法》所规定的各种机制是否有效率地执行。

(三)执行结果评估的方法选择

政策执行结果评估是实证层面的评估，主要通过一系列定性和定量的研究方法对政策实施结果进行事实性描述和统计。在效果评估中通常可以采用问卷调查、政策方案实施前后相对比的准实验方法来描述和检验政策实施情况。执行状况评估可以采用参考行政机关执行数据、问卷调研、案例等方法获取定量数据评估执行投入；还可以通过访谈等方法，定性了解政策执行过程的障碍和其他预期外的情况；数据的分析方法主要采用统计描述分析、案例分析、专家应验分析等方法进行。效率评估综合执行和效果评估中收集的数据资料，配合其他公共统计数据，运用成本一收益(效益)法分析可以评估《暂行办法》实施的效率。

二、对《暂行办法》执行制度的评估与描述

(一)对《暂行办法》执行制度评估的目标设定

在第一层次评估的基础上，第二层次展开对《暂行办法》执行制度的评估，探寻《暂行办法》执行设计和效果之间的因果关系，以解释《暂行办法》没有被严格执行，或是执行带来了没有预测到的社会变化的制度原因。对《暂行办法》执行制度评估的内容确立《暂行办法》可以设计多种执行手段和制度设计，直接影响《暂行办法》的实施效果。如果第一层次的评估显示了执行效果的偏差，则需要进一步分析在具体操作中是否有合理的体制保障使得这些机制能有效运行，如执行的保障机制、监督管理机制是否合理。

(二)对《暂行办法》执行制度评估的方法选择

对于执行制度的评估更多采用能够发现因果关系的社会科学研究方法。例如，采用准社会实验比较不同制度设计造成的执行差异、采用计量方模型建立《暂行办法》规定事项与实施效果之间的因果关系，从而判断实施效果中的某些问题是否由于《暂行办法》规定的不合理导致。在做分析时，可以运用德尔菲法通过专家意见来判断政策方案设计的合理性，还可以选择问卷调查或是专家访谈的方式，获得执行主体和社会公众对现行《暂行办法》执行制度的意见和建议，作为执行评估的参考。

三、对《暂行办法》设立目标的评估

如果《暂行办法》完全按照既定规定执行，但在效果上不显著或者在效率上造成了大量的资源浪费，那么可以进一步评估最本质的问题 ，即《暂行办法》对稽察范围、方法、内容、程序等的规定是否合理。

(一)《暂行办法》设立目标的目标设定

如果在第二层次的评估中发现法律手段和制度设计并不是造成实施效果问题的主要原因，就需要启动第三层次的政策目标评估。对政策目标合理性的评估可以进一步检查政策的合法性，旨在判断《暂行办法》设立目标所追求的价值是否符合当前社会和政治的需求。

(二)《暂行办法》设立目标评估的内容设定

对政策目标的评估，是评估政策所希望达到的执行效果是否符合时代和社会的需要。目标评估主要评估政策目标是否具有回应性、代表性，是否与上位政策相违背。伴随社会环境的变化和科学技术的发展，经过一段时期后，一些政策目标可能会产生适用性的问题，尤其是一些具体的可操作性强的行政规制，这就需要对政策目标进行检查和修正。

(三)政策目标评估的手段选择

目标评估将众多利益相关者的诉求因素纳入进行评估，因此通常采用定性方法将不同的观点进行整合，可以采用结构化或非结构化的访谈法，或是将专家意见进行集中的德尔菲法等。

图3-1-1  评估方法图

## 第二节  执行情况

利用以上评估框架，并结合现场座谈、问卷调查的结果，对《暂行办法》进行后评估。

本次《暂行办法》后评估，共对六家单位开展现场座谈，向20家单位发放调查问卷，包括：苏州市、吴江区、相城区、昆山市、张家港市发改部门，苏州市教育局、苏州市公安局、苏州市水务局、苏州市卫计委等政府部门及苏州市保障性住房建设有限公司、苏州市轨道交通集团有限公司、苏州城投项目投资管理有限公司等建设单位，共回收调查问卷22份。

一、执行结果分析

(一)执行效果评估

《暂行办法》设立的目标是加强对重大建设项目监督管理，规范重大建设项目稽察行为，提高投资效益，促进项目顺利实施。

《暂行办法》对重大建设项目进行全过程的稽察，规范了重大建设项目从前期审批到竣工验收全过程中的进度、质量、标准、资金使用及控制、投资效益、第三方专业机构如设计、勘察等的履约情况、项目合法合规情况等。

分析显示，2016年苏州市稽察项目均主要集中在社会保障、工业、公共配套领域。项目主要问题为项目进度控制，其中，项目前期工作及施工环境变更是项目进展缓慢的重要影响因素。

《暂行办法》实施后，稽察部门对重大建设项目进行稽察，能够及时发现问题项目，并提出整改措施，督促被稽察单位加快推进工作，保证了稽察项目的建设进度。

根据22份调查问卷结果，对《暂行办法》颁布以来对苏州市重大建设项目的规范程度的反馈如下图3-2-1：

图3-2-1  《暂行办法》对苏州市重大建设项目的规范程度反馈图

从反馈结果中可以看出，95.5%的受调查人员认为《暂行办法》加强了重大建设项目的规范程度，同时可以看出，59%的受调查人员认为规范程度仍待进一步加强。

由上述分析可知，《暂行办法》目前的执行效果基本达到目标设立要求。

(二)执行状况评估

根据22份调查问卷结果，对《暂行办法》的可操作性的反馈如下图3-2-2：

图3-2-2  《暂行办法》可操作性反馈图

从反馈结果中可以看出，27.3%的受调查人员认为《暂行办法》易操作，63.6%的受调查人员认为《暂行办法》可操作，9.1%的受调查人员认为《暂行办法》难操作。由此可以看出，《暂行办法》可操作的可操作性仍待加强。

根据现场座谈会意见反馈，在《暂行办法》执行过程中，各部门基本能够依照《暂行办法》规定履行各自职责。

此外，调研过程中，被稽察单位提出应加强主管部门的协调作用，针对单个项目统筹安排各部门职责，使项目的推进更加高效有序的进行，提高项目前期工作的效率，有效推进项目进程。

(三)执行效率评估

根据2016年稽察项目问题情况及整改情况分析，《暂行办法》实施后，稽察部门能够及时发现重大投资项目进程中的问题，并提出相应整改措施，规范了项目管理程序，保证了稽察项目的顺利进行。

(四)执行效果评估小结

《暂行办法》目前的执行效果基本达到目标设立要求，在《暂行办法》执行过程中，各部门基本能够依照《暂行办法》规定履行各自职责，项目前期工作进度仍是影响项目进度的主要因素。《暂行办法》实施后，规范了项目管理程序，保证了稽察项目的顺利进行。

二、执行制度分析

(一)执行体制安排

《暂行办法》中提出稽察项目的主管部门为市及县级市(区)发展改革部门或者承担发展改革职能的部门。稽察人员由各级发展改革部门指定的公务人员担任。发展改革部门根据需要，可以会同同级行政主管部门、行业主管部门联合稽察；也可以聘请有关专业技术人员协助。

其中，涉及各部门及人员的职责如下表3-2-1所示：

《暂行办法》规定的各相关主体职责

表3-2-1

| 序号 | 相关主体 | 主体职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市发改委 | 负责项目稽察工作的组织，委派或聘请稽察人员，制定年度稽察计划 |
| 2 | 稽察人员 | 至少两名，通过资料核查、现场走访等方式对项目进行稽察，对于问题项目提出整改措施，编写稽察报告。 |
| 3 | 市财政、审计、国土、住建、规划、水利(水务)、园林和绿化、环保、国资、安监、档案等有关部门 | 按照各自职责对重大建设项目进行管理和监督，与稽察部门相互通报有关检查情况，避免重复检查。 |
| 4 | 市监察局 | 对涉及稽察项目的各部门进行行政监察。 |
| 5 | 项目建设单位 | 负责项目申报及建设，按要求提供项目稽察所需资料，按整改措施及时对项目进行整改。 |

《暂行办法》中规定了项目稽察的范围、方法、人员安排、计划编制、稽察报告、处罚措施等内容，稽察范围涵盖了重大建设项目全过程管理，人员安排及稽察工作流程设计合理，方法全面，能够保障稽察工作的顺利进行。

调研结果显示，在《暂行办法》实施过程中，稽察工作流程及内容仍需进一步精细化、表格化、标准化。在提升可操作性的同时，有利于被稽察单位自查及问题整改。

(二)监督机制

《暂行办法》采用内外结合的监督机制来保障稽察工作的有序开展，发改部门作为稽察主管部门负责委派或聘请稽察人员，稽察人员数量在2名以上，形成内部监督机制，且《暂行办法》中明确提出“稽察人员在履行稽察职责中，不得接受被稽察单位的任何馈赠、报酬、福利待遇，不得在被稽察单位报销费用，不得参加被稽察单位安排、组织或者支付费用的宴请、娱乐、旅游、出访等活动，不得在被稽察单位为其本人、亲友或者其他相关人员牟取私利。”

各项目主管部门依照自身职能形成对项目工程各个阶段的监管，其中，发改委主要负责项目研究、确立前期阶段，行业主管部门负责项目设计审核、建设实施阶段的监管，财政局负责对建设全过程中资金财务活动的监督，审计部门负责预(概)算执行情况、工程结算和竣工决算等方面的监督，监察局负责对所有行政部门的行为进行监督，发改部门与各主管部门就项目各阶段监察情况，相互通报有关检查情况，稽察结果可以采用有关部门依法监督检查作出的结论，避免不必要的重复检查。各部门各司其职，共同完善，共同形成了一整套行之有效的监督管理机制。

发展改革部门负责建立稽察信息披露和公告制度，在一定范围内发布稽察信息，对重大问题和重要事项依法向社会公布。保障公众的知情权和监督权。

(三)执行制度评估小结

《暂行办法》稽察范围涵盖了重大建设项目全过程管理，人员安排及稽察工作流程设计基本合理，方法全面，能够保障稽察工作的顺利进行；《暂行办法》采用内外结合的监督机制来保障稽察工作的有序开展，并在一定范围内发布稽察信息，保障公众知情权。

三、执行目标分析

《暂行办法》的执行目标为规范重大建设项目稽察行为，提高投资效益，促进项目顺利实施。《暂行办法》的执行目标符合国民经济和社会发展规划，区域发展规划、专项规划和发展建设规划，有利于履行政府职能，有利于资源优化配置和结构调整升级，有利于城乡统筹与经济社会的全面、协调、可持续发展。

## 第三节  效益分析

一、规范项目管理及资金使用，保障项目有序推进

《暂行办法》中规定的稽察范围包含重大建设项目全过程管理，涉及项目各项工作实施的合法合规性，项目资金使用控制、项目进度控制等，明确了人员安排、稽察工作流程、工作方式及稽察内容，对稽察工作的实施具有指导意义。

《暂行办法》实施后，稽察部门能够及时发现问题项目，督促建设单位进行问题整改，加快推进项目实施，保障项目实施进度。同时，积极协调有关部门尽快完善相关手续，解决影响项目进度的具体问题。

二、规范重大建设项目稽察流程，加强定期跟踪服务

《暂行办法》中规定，对稽察中发现的问题，稽察人员应当向被稽察单位核实情况，并编制稽察报告，稽察报告需发改部门审定，审定后的稽察报告作为整改通知书的依据。项目整改通知书发放后，发改部门或稽察部门可采取复查、约谈、通报等方式跟踪整改情况，督促被稽察项目整改。

《暂行办法》规范了重大建设项目稽察流程，稽察问题审定严谨，且建立了定期跟踪整改情况，能够及时督促项目整改。

三、保障城市基础设施建设质量，提高居民生活水平

2016-2017年(截至11月)，苏州市已稽察及计划稽察的项目共计69个，涵盖社会保障、工业项目、公用配套、文化、水利、卫生、物流、交通、机关事业技术用房、生态建设及景观提升等10类项目，涉及总投资1607237万元。

《暂行办法》实施后，能够加快社会保障、公用配套等城市基础设施建设进度，提升基础设施质量，能够有效提高居民生活水平。

# 第四章  国内外重大项目稽察模式比较分析

研究重大项目稽察工作方法，应当借鉴国外项目监管的经验、结合我国项目稽察工作的特点来进行。

项目监管产生于20世纪30年代，经历了两个阶段，80年代之前为传统项目监管阶段，80年代之后为现代项目监管阶段。美国政府早在30年代大萧条时期就通过后评价的手段对由政府控制的投资计划和项目进行监管。二战结束后，项目监管作为管理技术复杂的活动，才被完全认识到其需更多学科协作活动的特殊工具的价值，这使项目监管也更加迅速的发展和完善。80年代以后，各国和大型国际组织都不断研究项目监管的新动态、新方法和新技术，如美副国防部(DOD)有自己的“防卫系统管理学院”，主要对政府人员进行项目监管培训，如今广泛应用的项目监管技术不少是由DOD研究开发的。同时，国际上有多国际性的研究组织并形成了两大项目监管的研究体系，即：以欧洲为首的体系——国际项目管理协会(IMPA)，以美国为首的体系——美国项目管理协会(PMT)。

## 第一节  我国项目稽察工作及其特点

我国项目稽察工作始于1998年。当年，国务院在机构改革中，决定在国家计委设立重大项目稽察特派员办公室，向国家出资的重大建设项目派出稽察特派员，开展项目稽察。重大项目稽察的基本任务是对国家重大建设项目的建设进行程序性稽察，对建设过程的主要环节和主要方面进行监督检查。目前全国已经形成了一个部门间分工协作、中央与地方分级管理的项目管理体系。

我国项目稽察主要对项目建设中是否按照基本建设管理制度、相关的法律法规和投资计划规范运作进行监督检查，对稽察发现的问题要采取相应的处理措施，督促项目整改，因而是项目监管的重要组成部分。从狭义上讲，项目稽察属行政执法监督的性质。但是，这种行政执法监督又与一般行政性监督检查不同，其主要特点是：

一、制度性。一般行政性监督检查是临时性的，往往根据情况需要来进行；而项目稽察工作是经常性的，要对建设项目实施动态实时监控，是国家重大建设项目监督制度的有效实现形式。

二、综合性。现有的审计、纪检等部门也有对项目实施监督的职能，但是其监督对象更多的是企业和管理单位等，监督的内容主要是财政收支和有关违规违纪行为，而项目稽察要对项目建设实行全过程、全方位稽察，还要督促项目整改，优化政策设计，是全面的、综合性的项目监管工作。

三、独立性。项目稽察实行特派员负责制，稽察特派员要对稽察的事实和稽察结论负责。因此稽察工作要独立进行，不受外界的干预和影响。项目稽察中有时需要聘请一些质量专家和财务专家帮助把关，但稽察特派员要始终把握稽察的原则和方向，保持自身的独立性；稽察中的食宿和交通等费用全部以专项经费支付，不与项目单位发生经济往来，以确保稽察工作的客观、公正。

项目稽察工作的上述特点，决定了其不能照搬一般行政性监督检查的做法，应当按照自身特点建立和完善项目稽察制度，依法办事，规范运作。而且要形成自己独特的、系统的、适应稽察实际需要的一整套工作方法，以有效地实施对重大建设项目的监管。

## 第二节  发达国家对重大项目监管的特色

发达对国家政府投资重大项目的监管理念是“事前预防为主，事后审查为辅”。他们认为，政府投资项目的质量、效益不是靠检查来保证的，而是靠预防来保证的，其特色有以下几点：

一、严格的制度和法律约束

在发达国家，政府投资活动要受到严格的制度和法律约束，他们一般在合理划分事权和财权的基础上，通过健全的立法和完善的制度，使政府投资项目的规划、设计、筹资、建设、经营、使用以及政府、企业和居民的责任、权利、义务等都用法律的形式确定下来，力争杜绝责权不清的现象。

例如，日本政府每开展一项新的投资活动或变更一项比较重要的投资活动，都要事先制定或修改一项法令，使政府投资完全纳入立法的保护与监督之下。

比较而言，我国针对政府投资的立法还不完善，各级地方政府的有关法规除了不尽完善之外，现有的法规还存在相互抵触、混乱不清的现象。这种状况使我国的政府投资项目的管理容易出现权责不明的情况。

二、动态的和全过程及全方位的监督

在发达国家政府投资活动要受到动态的、全过程的、全方位的监督。

(一)动态的监督。这是指政府在工程建设过程中，派出建筑监视员(日本)或审查工程师(德国)，对工程建设进行不定期的检查，发现问题，立即责令改正。他们一般同时负责的工程不超过5项。这些人纳入政府公务员系列，其报酬来自国家税收。

日本的建筑监视员代表政府对工程施工进行巡回监督检查。对于不符合规定者，可以对该工程发出停止作业的命令，也可责令暂时禁止建筑物的使用或限制使用。

德国的审查工程师是国家认可的民间专业人士，属半官半民，他们接受政府委托，代表政府负责对工程建设进行全过程的监督检查。

(二)全过程的监督。以法国为例，其政府投资项目全过程的监督为：

1. 立项由各级议会监督

法国政府投资工程的实际决策者是各级议会，它们把审议、批准和监督政府投资工程当作监督政府的重要手段，以保证政府投资的效益，而行政长官只是在议会对项目审查通过后签署批准执行令。只有小规模的工程可由行政长官决策。

2. 招投标由经济财政部下设的财政稽察总署派出财政监察专员监督

为了确保招投标过程的透明度和效益原则，财政监察专员有权审查工程招投标过程中的每一个环节，对整个程序是否合法，包括是否依法刊登招标公告，中标者是否是充分竞争的结果以及工程项目的综合效益是否符合规定等进行监督。如发现问题，可以不在有关文件、合同上签字，让承包合同无法生效。

3. 款项拨付由经济财政部下设的公共会计司派出公共会计和财政监察专员监督。

法国法律规定，承包商在中标签署合同后，国家必须在35天内拨付款项，否则国家必须支付法定利息。财政监察专员对政府工程拨款的监督，主要是检查是否有法律依据，是否列入预算，以及是否存在非程序化决策的问题。如发现问题，则有权拒绝签署工程支付指令，或冻结账目。公共会计具体负责由财政监察专员签署支付令后的实际支付工作以及承担拨款前的财政审查职责。如发现问题，可中断支付指令，由此造成的责任由决策者承担。公共会计接受审计法院的监督，对其造成的损失自行承担经济赔偿责任。

4. 项目实施和资金使用由经济财政部下设的国家监督署派出国家监察员和国家市场专门委员会监督。

国家监察员常驻负责政府投资工程建设的企业，监督资金的使用是否合法：市场专门委员会监督工程是否合法，施工条件是否符合规定，施工组织是否合理，管理是否规范以及项目的造价和向承包商支付的款项是否合法等。

5. 竣工验收由审计法院监督。审计法院是法国最高的经济监督机关，它对政府投资工程竣工验收的审查内容是：对账目、凭证、财务文件的审查：对工程的立项、可行性、资金预算、项目效益评估、执行情况、决策人行为合法性、工程招标投标程序合法性、承包商选择合法性、公共会计人员支付行为等进行全面系统的审查。

(三)全方位的监督。主要有银行、保险公司、公众舆论以及建设参与方相互监督以及对政府投资项目管理部门实施内外监督等。

1. 银行的监督。

银行的监督主要是对承包商在贷款时进行财务状况、资信状况及履约能力的审查。

2. 保险公司的监督。

在法国则要求建筑师、各种专业工程师、咨询工程师等必须按规定购买职业责任保险，如果因设计错误、工作疏忽、监督失误等给业主或承包商造成损失，保险公司将承担相应的赔偿责任。同时规定业主必须购买“工程竣工10年内品质保险”，如果工程验收交付使用后10年内，因工程本身问题导致人员和财产损失时，由保险公司进行赔付。美国立法规定所有政府工程项目必须提供投标保函，履约保函和双向付款保函；并建立了设计赔偿制度和设计保险制度。保险公司还开展保证担保业务，即投保人向业主保证承包商能够按照合同条款的规定完成工程，并及时向承包商和分包商付款的信用业务。这些措施使保险公司积极介入政府投资工程项目，并成为极其重要的监督力量。

3. 公众舆论监督。

发达国家的政府投资项目的透明度很高，受到广泛的公众舆论监督，他们一般有完善的举报系统，公众能够通过该系统或新闻渠道迅速将所发现的问题反映出来，且纳税人对质量不符合要求的政府投资工程责任人有起诉权。

4. 业主、承包商、监理工程师相互之间的制衡与监督。

发达国家的政府工程由于承建单位和监理单位承担的是无限经济责任，因此业主、承包商、监理工程师通过严格的合同或国际惯例约束，相互之间形成了相互协作、相互制衡尤其是经济利益上的制衡关系。在这种关系下，任何一方违规必然损害另两方的利益，这就使他们相互之间必然会互相监督，且这种监督非常有效，政府因此可以不用或较少地直接进行政府工程项目建设实施过程中的微观监督，英国就已经基本实现了这一点。

5. 对政府投资项目管理部门实施内、外监督。

为保证政府投资项目的实施效果，防止腐败行为发生，发达国家普遍建立有相对独立的对政府投资项目管理部门实施内、外监督的机制。以美国为例，每个负责政府投资项目的行政机关内部都设有独立于工程管理部门的监督部门以实施内部监督，而国会的总会计师事务所下属的总审计署办公室则承担对政府投资管理部门的外部监督。

我国的政府投资项目建设接受发改(立项、审批、招投标等)、财政(资金拨付与财务管理)、审计(资金运用)、建设(建设管理)、国有资产管理(使用)、监察、纪委等部门以及重大建设项目稽察特派员的监管。但在具体实施中表现出多头监管，责权划分不明确，部门之间不协调，责任落实不到位的现象。大家都在管，但效果不佳，对项目缺乏全过程、全方位的统一、严密的监管。银行、保险公司对政府投资项目建设的监督不够，尤其是保险公司，由于险种少，自身专业能力不强，对政府投资项目建设的监督作用远不能和发达国家相比。由于政府投资项目建设的透明度不够，没有完善的举报系统，因此社会公众舆论远没有发挥应有的监督作用：建设参与各方没有形成有效的相互制衡的关系，彼此相互监督的机制没有形成：稽察特派员由于种种因素的限制，他们很难作到对政府工程项目进行全面独立的监管，这在一定程度上降低了稽察的实际效果，通常只对建设过程中的违规行为起到一定的震慑作用，以致我国的政府投资建设项目常常得不到有效的监督。

三、注重保持管理的透明度

在发达国家十分注重保持政府投资项目管理的透明度，以维护公平竞争，减少违规。如，美国绝大多数的州规定，政府投资项目建设的承包商、咨询公司的选择必须通过严格的程序，在公开的情况下进行。又如，新加坡在财政部门设置政府招标服务部门，该部门负责通过报纸、电视等发布招标信息，并解答有关疑问：还设有政府招标信息网络系统，规定所有应该发布的政府工程招标信息内容、招标结束后的中标者及其价格都必须在该系统上通过因特网进行公布，等等。这些措施确保了政府投资建设管理的透明度，维护了公平竞争，减少了违规。

我国随着国家《招标投标法》等有关法律法规的贯彻落实以及中央反腐力度的加大，在工程招投标阶段的腐败现象得到了有效遏制，但少数投标人通过肢解工程项目，规避招投标，设置特定条件，明招暗定，或指使招标代理机构弄虚作假、暗箱操作等方法，绕过招投标程序。有的投标单位为了避免相互之间的竞争，相互恶意串通投标，共同抬高或者压低标价，损害国家利益。

四、注重对参与各方的管理来预防违规

在发达国家，非常注重通过对政府投资建设参与各方的管理来预防违规。如对政府投资工程建设的承包商、建筑师、各类工程师等实行注册制度、资质管理及市场准入、禁入制度。此外，还推行1S0900质量保证体系，项目参与各方如业主、承包商、分包商、供应商、监理单位、设计单位等必须遵守。并在此基础上实行资质与奖惩管理。以新加坡为例，对承包商的建设业绩进行打分管理，先是在参考同类工程完成情况的基础上确定一个基准分，然后按一定的规则对承包商完成的工程进行评分，每超过1分可获得工程实际造价0.2%的奖励，反之则罚款；对于连续5个工程其质量分值累计为罚分的承包商，在进行新的政府工程投标时，每1个罚分增加0.2%的投标价，超过5个罚分，则工程资质降一级，超过l0个罚分，则取消承包政府工程的资格。

五、注重政府投资项目后评价

发达国家对政府投资项目后评价非常重视，并建立合理有效的机构加强政府投资项目后评价立法和人员培训，以及通过建设项目管理信息系统等手段来开展政府投资后评价工作，使其成为政府投资项目管理的一个重要工具。例如韩国的经济企划院绩效评价局，负责政府投资计划和项目的后评价，各行业部门和各省都设有项目评价处，负责对部门或地区的计划和项目进行后评价：审计监察院技术局负责对政府投资的公共建设项目进行监察和评价。

我国的政府投资项目后评价工作起步较晚，还没有形成规范化、制度化的体系，也没有建立国家级的后评价机构；后评价的范围窄、方法少：后评价人员的素质不高，没有必要的资格考试和认证制度。

## 第三节  经验总结及借鉴

一、经验总结

从整个发达国家情况看，政府对公共工程项目一般实施直接的监督检查。

在监管体制上，实行分级负责、专业专职的监管制度。一是明确分工，分级监管。二是建立专门机构，实行专业化监管。如美国总检查长办公室，在联邦政府各部门和州及地方政府均设有总部办公室或分部办公室，独立于各部门外专事于对政府出资的重大建设项目的监督和管理。

在监管方式方法上，以工程质量和投资控制为重点，实行从项目决策、设计、施工到后评价全过程、全方位的动态监管模式。在项目决策阶段，主要进行可行性评估，合理确定投资额。在设计阶段，主要对设计过程和设计结果开展评审和监控，以实现对设计质量和工程造价的控制；对设计单位进行评分，输入数据库，作为以后招投标的依据，并供社会查询参考。在施工阶段，实行公开招投标制度；对施工过程运用经济、法律手段进行间接管理(如德国、英国、法国等)，或者直接派出检查人员定期或不定期地进行全面检查(如美国、日本等)，对某些类型的项目则实行连续性检查。在项目后评价阶段，对项目执行情况进行评价，并把评价结果作为国家预算分配的一个重要因素(如美国)。

各国政府投资项目监管机制与《暂行办法》对比如表4-3-1所示。

发达国家政府投资项目监管机制与《暂行办法》对比分析

表4-3-1

| 序号 | 内容 | 日本 | 美国 | 英国 | 新加坡 | 《暂行办法》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律体系 | 严格的制度和法律约束，每开展一项新的投资活动或变更一项比较重要的投资活动，都要事先制定或修改一项法令 | 严密的法律法规体系制约，除各个行政机构制定的部门规章制度，还受一些公共法律的约束 | 严密的法律法规体系制约，政府投资项目的监管方式、监管机构、监管程序、监管方法等均在相关法律法规中有明确的限定 | 法律体系完善，对于法定机构的法律监管，由国会专门立法明确规定其职能和权力 | 待完善，《暂行办法》属于规范性文件，项目稽察相关法律文件需待上位部门出台指导 |
| 2 | 公开机制 | 建立“负面信息检索网”，作为建设企业不当行为面向全社会公开的信息交换联合系统 | 政府投资工程建设工程定期公告社会，听取公众意见，接受舆论监督 | 项目管理的公开程度极高，一是建立严格透明的操作程序，从制度上保证工程管理的有效进行；二是严格的外部监督体制 | 所有企业的经营资料，都要在注册局备查，不论任何人，只要交一定的费用，就可与索取一份有关公司的资料 | 建立了信息披露和公告制度，但缺乏具体途径 |
| 3 | 处罚方式 | 对企业实行“指名停止”，采取罚款、赔偿、限制经济活动等处罚，对建设单位负责人实行约束再就业 | 严格处罚制度。对一般工作上的失误，采取提出改进意见的方式，督促有关单位改进；对违法违规行为，则采取罚款、赔偿、终止合同、取消资格等处罚；对严重违法行为，由司法机关立案调查直至追究刑事责任。 | 处罚严厉，公务员犯有渎职或行贿受贿罪的，开除职务。建设单位有严重违规行为的，对其行为进行通报，并列入黑名单，不得再参与其他政府投资项目建设。 | 处罚力度强，违法代价极高，包括处罚、停工，甚至坐牢 | 处罚程度较轻，且处罚方式不够明确 |
| 4 | 监督机制 | 公众监督和社会舆论监督机制较完善，市民参与监督发挥重要作用。 | 相对独立的内(政府投资机关)、外部(总审计署办公室)监督机制 | 监督主体如:公共支出委员会等均享有独立工作权和充分的资金使用监督权 | 外部监督和内部监督，包括政府监督、舆论监督、公众监督、企业内审等 | 主要通过行政主管部门监督机制来实现对工程项目的监管。缺少公众监督等方式 |

二、对苏州市政府投资项目管理的启示

(一)完善政府投资项目的相关法律和制度

应依靠法制来规范政府投资，使政府投资项目从立项、招标、投标、具体实施、竣工验收、保修、使用维护等都有法可依、有章可循，使政府投资完全纳入法制的保护与监督之下。当前，苏州应尽快出台项目后评价等方面的法规、制定稽察管理实施条例等。

(二)重构政府职能及理顺政府与市场的关系

借鉴发达国家的经验，苏州市应该重构政府机构及其职能，理顺政府与市场的关系，做到建设、监管主体分明。

1. 逐步将政府投资项目的范围界定于非竞争性领域，其目的主要是为了弥补市场的不足。

2. 政府投资项目管理模式实现政企分开，尽可能统一由专门机构归口管理，明确项目业主，解决“条块分割、分工过细、多头管理、各自为政”的问题。

3. 政府投资项目的实施主要依靠独立的市场中介来监管，政府只对关键环节进行重点管理和监督。

(三)完善政府投资项目的监管体系

应建立政府投资项目全过程、多层次、内外有机结合的监管体系。项目的内部监管是指在项目主管部门，如发改部门、财政部门、审计部门、纪检监察部门、项目业主等都设有专门的机构和人员的情况下，对立项、招投标、资金拨付、工程投资、质量、进度、合同管理、安全管理、竣工验收和后评价的各个环节上，进行适时监控。项目的外部监管是以社会中介机构，如监理咨询公司、保险公司、行业协会等为主体对项目的实施情况进行监管。后者对苏州市重大建设项目还没有发挥相应的监管作用，必须加快完善。为此，应制定系统的法规和规章对项目的全过程监管进行规范，明确具体监管的机构，监管的目标和监管的责任，实行监管责任制，避免监管缺位。政府还应建立完善的举报系统，制定举报办法，引入民主监督机制。

(四)明确监管机构的具体分工和实行监管责任制

为了对政府投资项目形成科学有效的监管，应明确监管机构的具体分工，制定监管目标，并分解监管目标，在此基础上明确监管负责人，实行监管责任制。在监管中发现问题，应调查原因，责令整改或给予处罚，并公示核查整改结果或处罚执行情况，等等。

(五)完善政府投资项目的监管方法

按照监管的机制设计理论，监管主要有两种模式：“巡警监管”和“火警监管”。前者主要是采用审计、稽察、项目后评价、调查和其他直接方法进行监管，适用范围广，但要求具备各种完善的配套措施并需要很高的成本投入，而监管效果却不一定理想：后者主要是通过利害关系人的“检举揭发”来进行监管，它可以有效降低监管成本，提高监管效率，但要求必须有利害关系人的“检举揭发”，因此适用范围窄。当前苏州市主要采用的是“巡警监管”，对“火警监管”方法的应用和重视不够。因此应建立完善的举报系统，制定举报办法和奖励措施，提高检举揭发者的积极性，使“火警监管”在政府投资项目的监管中发挥更大的作用，克服苏州市政府投资项目管理体制、市场机制和法律、信用制度不完善给政府投资项目造成的监管困难。

(六)加大对违规行为的惩处力度

对政府投资项目建设过程中违规违纪行为的直接责任人，一经查实，应该坚决处理，对情节严重、构成犯罪的，一律移交司法机关处理。同时为了提高监督的有效性和威慑力，防止监督中的腐败行为，建议实行政府投资违规行为处理结果公示制度，对违规事件、直接责任人以及具体处理、处罚情况在专门媒体(网站)上进行公示。

# 第五章  存在问题

《暂行办法》实施一年以来，加强了对苏州市重大建设项目的监督管理、提高了项目建设单位的报批手续完整性及规范性。在加强项目建设质量、安全、进度等方面的监管作用取得了一定的成效，但仍存在一定的问题。根据《暂行办法》后评估的座谈会及问卷调研结果，将反映较多的问题整理如下：

## 第一节  稽察程序有待优化

一、事前稽察培训欠缺

虽然《暂行办法》的稽察内容从项目审批、招标投标、工程进度到竣工验收，涵盖了事前、事中和事后稽察各阶段。但是，事前稽察内容中缺少稽察培训程序。如果被稽察单位不熟悉项目稽察内容、稽察程序，以及项目出现问题后的解决方法，那么，项目事中、事后的稽察将达不到预期的效果。

因此，应加强对建设单位、代建单位等相关人员的培训，对项目稽察的范围和内容进行宣讲，通过事前培训，提前介入，避免事中、事后稽察时才发现问题。

二、各监管部门协作机制有待加强

重大建设项目的监管主体比较多，投资建设过程中涉及到财政、发改、审计(资金运用)等诸多政府部门。虽然《暂行办法》中制定了协作机制，规定“发展改革部门应当加强与同级财政、国土、住建、规划、环保、审计、安监及行业主管部门的联系，相互通报有关检查情况”，“发展改革部门根据需要，可以会同同级行政主管部门、行业主管部门联合稽察”，但在实际工作中，各部门信息共享及协作情况并不理想，可能会由于规划、环保、水利、国土等各部门控制指标存在差异，导致项目申报、审批进展缓慢。尤其对重大建设项目来说，由于工程量大、不确定因素较多及管理主体多元化等特点，问题更加突出。

三、外部监督机制不健全

未设立公众举报的网络端口、电话端口等，缺乏完善有效的群众举报途径，社会公众和舆论没有发挥出应有的监督作用。

四、缺少项目后评价程序

缺少对项目的后评价，不利于对项目建设各个阶段工作的回顾总结，也不利于项目的责任追究。

## 第二节  若干条款仍需细化

目前，《暂行办法》稽察的主要内容已经涵盖了从项目审批到项目验收的各个阶段，执行制度设计比较完整，但在具体条款设计中，仍需进一步细化。

一、概念不明确

《暂行办法》中所称“重大建设项目”，是指关系社会公共利益、公众安全的重点基础设施和公用事业项目，全部或部分使用财政性资金的建设项目，以及市、下辖市、区人民政府确定需要稽察的其他重大建设项目。上述定义，未明确“重大建设项目”与“政府投资项目”的区别，并且易与“苏州市重点项目”概念混淆。

建议：苏州重大建设项目概念界定不仅需要定性，还需定量，如根据投资额度进行界定。

二、部分条款可执行性不强

《暂行办法》中第十四条规定“稽察方式”包括听取汇报、查阅资料、查阅会计凭证、现场查验等，方式制定较为简单，没有具体的实施细则，不够细化、量化，稽察人员和被稽察单位在具体执行中可操作性不强。

建议：应制定具体的实施细则或管理条例，稽察管理实施细则里应写明稽察前建设单位需向稽察人员提供的资料清单和评价标准等，对被稽察项目进行量化评价。且实施细则应尽量表格化、条目化，明确每一项内容应怎样执行，怎样修改，确保建设单位可以照章执行。汇报材料的内容及表格样表也应制定格式文件，方便被稽察单位填写。

《暂行办法》中第二十三条“问题处理”规定“发展改革部门可以区别不同情况，依据审批文件和申报文件，采取通报批评、调整项目计划、区域限批等措施予以警示和惩戒，或者建议财政部门收回、暂停安排政府投资资金”。 上述问题认定和处罚方式不够细化，对违法行为的惩处比较宽泛，给违法者提供了可以免予惩罚或受较轻惩罚的空间。

建议：对处罚方式的条文进行细化，结合违规行为的适用主体、违法情节、违法次数和数额、社会危害性及认错态度等因素，在规定的处罚种类和幅度内分若干档次，对每一个处罚方式制订出细化、量化标准，使处罚方式更具合理性和实用性。同时有利于公众监督，防止行政执法暗箱操作和执法腐败。

## 第三节  监管内容存在重复

《暂行办法》主要采用外部监督机制来实现对重大建设项目的稽察，确定了发改部门的稽察范围及稽察职责。但在实际操作过程中，一个项目从立项到实施往往涉及多个监管部门，目前重大建设项目都有质量、安全监督部门进行监督，《暂行办法》的稽察内容与工程质量监督部门、安全监督部门的监管内容有较大重复，存在重复检查的情况。而且，为应对多个监管部门的稽察，建设单位不得不重复提交资料，无形中增加了被稽察单位的负担。

# 第六章  对策建议

## 第一节  完善相关制度，优化稽察程序

一、加强学习培训，提高项目稽察相关人员专业水平

稽察工作要求稽察人员具有熟练的业务知识，能贯彻执行国家有关法律、政策，廉洁自律；有良好的政治素质和相应的综合分析及判断能力，具备与稽察工作相适应的专业知识和业务能力。这就要求稽察人员认真学习相关的法律法规和工程、财务、审计等专业知识，不断提高业务水平。与此同时，应扩大项目稽察学习培训的受众面，对项目单位相关人员进行有针对性的项目稽察宣讲与培训，这也是提升稽察工作质量与效率的有效办法。

必要时，可以聘请第三方专业机构参与稽察工作。

二、尽快出台项目后评价制度

项目后评价是采用科学的、经济技术分析方法对项目前期准备、实施过程、运营情况及其影响效果等进行全面分析评价，并提出项目后评价报告的过程。后评价是建设全过程管理的最后一个环节，也是非常重要的一个环节。通过对项目建设全过程的合法、合规性审查、项目发挥经济社会效益的前后对比分析，技术、工艺的先进性评价等工作，总结正反两个方面的经验和教训，为未来项目的决策和管理提供合理建议。

后评价不仅服务于政府、企业等决策者，还为相关利益者提供了检验决策执行情况的总结，无形中起到了监督作用。决策时想到有后评价，会促使管理者做好投资项目全过程管理。

2004年发布的《国务院关于投资体制改革的决定》要求，“完善重大项目稽察制度，建立政府投资项目后评价制度，对政府投资项目进行全过程监管”。因此发改部门应重视项目后评价制度，委托有关专业机构采取项目中期评估、后评价等方式，对重大建设项目实施情况和投资绩效进行评估、评价。

## 第二节  转变稽察理念，重视问题整改

一、用“三种理念”规范项目稽察工作

树立“理性稽察”理念，把项目稽察放在国内外经济形势、加快转变经济发展方式和调整优化产业结构的大环境、大背景中去思考、审视、谋划，坚持实事求是，加强调查研究，用科学发展观指导工作实践。

树立“服务稽察”理念。坚持稽察就是服务的理念，通过项目稽察帮助解决项目实施中遇到的实际问题，从而推动项目顺利实施。

树立“和谐稽察”理念。加强与区县级项目稽察部门的联系，及时收集稽察工作反馈材料，做到上下和谐。加强与项目单位、其它部门的协作，做到内外和谐。从而做到“不缺位，不失位”，使项目稽察工作更加程序化、规范化、法制化。

二、高度重视项目稽察问题的整改

要严格项目稽察。定期或不定期地开展集中稽察和专项稽察，在项目稽察中，严格执法，认真对照项目的建设内容、要求、法定程序进行检查，廉洁自律，依法办事，及时、准确地查找问题。

要高度重视整改工作。为了保证项目稽察工作的质量和效果，对于查出的问题，要严肃认真、限时督促整改。尤其是对稽察中发现的涉及投资体制、产业政策及其它普遍性问题，要从实际出发，一方面通过实地稽察，及时发现问题，及时督促整改；另一方面通过开展调查研究，对项目建设中的典型问题，提出合理的切实可行的意见和建议，供主管部门、参建单位参考和决策，促进项目顺利实施。

在项目实际建设过程中，可能会由于有关行政主管部门的原因导致项目进度、投资控制等方面出现问题。针对此类问题，稽察部门应告知相关主管部门，进行协调处理。

## 第三节  推广在线监管平台，创新稽察方式

苏州市建设项目数量庞大复杂，人员、技术监管紧缺，迫切需要通过智能化管理手段实行有效监管。目前苏州市固定资产投资项目已通过“江苏省投资项目在线审批监管平台”进行申报，发改部门已使用该平台进行项目审批，但是其它各行政主管部门出于各种原因，并不配合。建议由市政府牵头，督促各部门登陆使用监管平台，在项目材料上传后，尽可能同时开展审批工作，并对项目单位提供的基本资料及各部门做出的审批文件进行平台共享，避免重复提交文件和资料，以节约审批时间和人力成本。这样也便于稽察单位对项目实施网上动态监管，避免审查大量的纸质材料，提高稽察效率。

在线监管平台将信息化应用于建设项目的各个领域，主要覆盖三方面：项目全建设周期、全建设各行业各环节及全建设系统管理。这包括了对项目立项、勘察设计、工程施工验收等各个建设阶段的项目实时监测，也包括了对建设行业各个部门的协助管理，尤其是对有明确时间限制的行政审批事项实现了监管。

## 第四节  扩大信息公开范围，推广成功经验

目前，重大投资项目会在一定范围内发布稽察信息，对重大问题和重要事项依法向社会公布。但《暂行办法》中仍缺少稽察信息公布的范围、途径及方式。《暂行办法》在后续修订中，建议考虑加大信息公开力度，扩大信息公开范围，保障社会各界的知情权。

项目稽察过程也是建设单位的学习过程。稽察部门除公布稽察意见外，也建议公布某些建设单位在项目实施过程中的优秀经验，供其它单位借鉴。

# 第七章  结论

《暂行办法》目前的执行效果基本达到了目标设立要求。

《暂行办法》实施以来，规范了项目管理及资金使用，保障项目有序推进；规范了重大建设项目稽察流程，加强定期跟踪服务；保障了城市基础设施建设质量，有利于提高居民生活水平。但在实际操作过程中仍存在稽察程序不够优化、具体条款设置不够细化、监管内容重复等问题。

针对以上问题，本次评估建议《暂行办法》细化相关条款，提高制度操作性；加强学习培训，提高项目稽察相关人员专业水平；完善项目后评价制度。转变稽察理念，重视问题整改；推广在线监管平台，创新稽察方式；扩大信息公开范围，推广成功经验。